类别：A

西安市公安局

签发人：周军户

西公督办函〔2020〕95号

对市政协十四届四次会议

第445号提案的复函

辛春雷委员：

您提出的关于加大沣东新城“天网”工程和交通违法摄像头的设立的建议收悉，现答复如下：

西安市公共安全视频监控系统于2005年开展建设，由政府投资，公安主导，各区县分局按照财政情况分批开展建设，分为治安和交通两类。2016年西安被中央评为全国第一批公共安全视频监控建设联网应用示范城市,按照中央对“公共安全视频监控建设联网应用示范城市”的要求，西安雪亮工程项目正式立项。西安雪亮工程由政法牵头，公安负责，部门配合，社会参与，共同推进项目开展，西安市公安局作为业务部门，具体负责实施。2017年确定此项目采用政府与社会资本合作的PPP模式进行建设，2018年西安市公安局作为该项目实施机构和社会资本方杭州海康威视公司签约，成立海康卫视西安雪亮工程项目管理有限公司，并正式开展

建设。项目总投资7.8亿元，计划在全市范围内新建改造视频监控前端35000路，整合社会视频监控资源10000路，并建设视频图像信息共享平台和联网平台、视频图像解析系统、大数据应用平台、电子政务网应急指挥平台、综治管理平台、视频云存储系统、视频图像信息数据库安全边界以及智能运行维护管理体系等，建设后将基本达到“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控”的目标，实现政法、公安、政府部门视频监控系统互联互通和综合应用的效果。

 截至目前，项目完成了1个市级总中心、7个区域分中心、市级雪亮总平台、综治分平台、公安分平台以及21个应用分平台、186个应用客户端等应用平台的建设。建成监控点位共15858处，完成视频图像回传21749路，项目主体已基本建成。加之雪亮工程之前建设完成的视频点位及交警建设点位，全市当前公安一类视频监控在线30669路，其中治安29419路，交警监控1250路。在几个主要开发区方面，高新区2637路、经开3680路、航天1632路、浐灞1402路。沣东新城属西咸公安局沣东分局管辖，西安雪亮工程并未在沣东新城规划建设。

在成效方面，目前全市已有市公安局、市资源规划局等14个部门开通“雪亮工程”系统账号，可实时调看视频图像。雪亮项目公司与市公安局、市资源规划局分别成立了联合创新实验室，在抓逃、案件侦破、预防犯罪、寻找走失人员、城市管理、森林防火、疫情防控等方面进行了研究，开发各类应用58款，结合业务实际优化应用13款。同时，结合“雪亮工程”应用，开展 “反扒宣传日”活动，增强群众自我防盗意识，切实增强群众安全感和满意度。治安巡控方面。对我市安保中心区、敏感要害地区、交通枢纽、治安整治重点等区域实施24小时“远程守护”，建立轮巡预案，对我市刑事、治安警情高发地区，以及重大活动现场和周边地区、一般巡控区域，采取分时、分类的不同视频巡控策略。网上追逃方面。通过雪亮平台，及时发现、跟踪、锁定触网逃犯、临控人员，累计抓获网上在逃人员2200余名；应急保障方面，“雪亮工程”为“新中国成立70周年大庆”、“西安国际马拉松赛”、“疫情防控指挥调度”、“中央领导人来陕考察”等重大活动提供了可靠安保支持；并协助公安机关为信访、纪检等部门案件办理提供了大量的关键视频资料。

西安市公安局

2020年8月21日